2020年软件工程项目进度统计

（项目状态需要每天填写，请在当天将填写完毕的文件提交给组长。可以将文件通过qq发送或上传到git）

1. **姓名：陈伯熙**

**二、项目状态**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **已完成内容** | **明天计划** | **遇到的问题** |
| 10-4 | 完成从主界面向其它界面切换的逻辑 | 完成主界面的内容 |  |
| 10-5 | 完成主界面和设定界面控件布置 | 完成增加账单界面的控件布置 | 对主界面的fragment布置还没有完成 |
| 10-6 |  |  |  |
| 10-7 |  |  |  |
| 10-8 | 完成增加账单界面的设计 | 完成主界面的设计 | 增加账单界面弹窗会有bug |
| 10-9 |  |  |  |